|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. AI面试官与人才评估系统 |
| --- | --- |
|  | 测试计划 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 人工智能2班9组 撰 写 人（签名）： 袁诗琦 完 成 日 期： 2026-7-12 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 评 审 日 期： 2026-7-12 |

文档信息

标题:AI面试官与人才评估系统测试计划

作者: 袁诗琦

创建日期: 2026-7-11

上次更新日期: 2026-7-12

版本: 1.0

部门名称：人工智能2班9组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-11 | 0.0 | 初稿 | 袁诗琦 |
| 2026-7-12 | 1.0 | 正式发布 | 袁诗琦 |

目录

1. 简介	1

1.1 目的	1

1.2 背景	1

1.2.1 接受测试的对象	1

1.2.2 不接受测试的对象	1

1.3 项目标识	1

2. 测试需求	1

2.1 功能测试需求	1

2.2 非功能测试需求	5

3. 测试策略	7

3.1 测试类型	7

3.2 工具	7

3.3 测试任务	7

4. 资源	8

4.1 角色	8

4.2 系统	9

4.2.1 硬件资源	9

4.2.2 软件资源	9

5. 测试任务安排	10

6. 可交付工件	11

6.1 测试用例	11

6.2 测试日志和缺陷跟踪	11

6.3 测试分析报告	11

# 1. 简介

## 1.1 目的

本测试计划旨在为“AI面试官与人才评估系统”的系统测试阶段提供总体指导。本文档定义了测试的目标、范围、策略、资源需求、时间安排及交付物，确保项目团队在规定的时间内，有效发现系统缺陷，验证系统是否满足《软件需求规约》和《API接口文档》中规定的功能要求、性能指标及安全策略，从而保障系统如期完成交付。

## 1.2 背景

“AI面试官与人才评估系统”是人工智能2班9组开发的一套基于AI的招聘面试解决方案。系统旨在运用LLM、RAG、多模态语音分析等前沿AI能力，为企业提供岗位管理、面试者报名、AI自适应出题、语音面试、AI综合评估、结构化报告生成及在线沟通等全流程服务。核心用户为用人面试官及求职面试者。本计划适用于该项目的功能测试、接口测试、性能测试、安全性测试和浏览器兼容性测试。

### 1.2.1 接受测试的对象

在《软件需求规约》、《项目开发计划》及《API接口文档》中定义的核心需求项、系统功能模块以及前后端交互接口。

### 1.2.2 不接受测试的对象

《软件需求规约》中没有定义，在开发过程中私自添加的功能；以及超出本项目技术栈范围（如移动端原生App、微信小程序等）的功能。

## 1.3 项目标识

项目名称：AI面试官与人才评估系统
文档版本：V1.0
发布方式：Web B/S架构部署（Vue前端 + FastAPI后端）

# 2. 测试需求

## 2.1 功能测试需求

| 模块名称 | 测试子项 | 详细测试需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 用户与权限模块 | 面试者注册 | 验证姓名（2-20字符）、密码（6-50字符）校验；验证注册后是否自动生成6位唯一数字账号并返回。 | P1 |
|  | 登录与认证 | 验证面试官/面试者通用登录接口；验证账号不存在、密码错误的异常提示；验证登录成功后JWT Token的正常生成及返回。 | P1 |
|  | 权限控制与数据隔离 | 验证未登录状态下访问受保护接口的拦截跳转；验证面试官与面试者之间的数据隔离（如面试者不可访问面试官的管理接口）。 | P1 |
|  | 个人信息与头像 | 验证面试者编辑个人信息（学历、经验、薪资、技能等）的保存；验证头像上传的格式（jpg/png）与大小（≤2MB）限制。 | P2 |
| 2. 岗位管理模块 | 岗位CRUD | 验证面试官创建、编辑、删除岗位（职位名、薪资范围、学历要求等字段）。验证仅面试官（创建者本人）可修改删除岗位。 | P1 |
|  | 岗位浏览与筛选 | 验证面试者按职位名模糊搜索、按学历/经验筛选岗位的功能；验证分页展示的准确性。 | P1 |
|  | 岗位报名与初筛 | 验证面试者报名岗位后，是否进入“意向面试者仓库”；验证AI自动生成的初筛备注（如“匹配：经验满足”或“警示：学历不达标”）是否正确展示。 | P1 |
| 3. 面试管理模块 | 创建面试与AI出题 | 验证面试官选择候选人后创建面试；验证AI是否根据岗位JD与候选人信息，正确生成5道涵盖技术/行为/情景类的问题。 | P1 |
|  | 面试状态与时间控制 | 验证面试官修改面试开放时间，面试状态是否自动流转（未定时->未开始->正在进行->已结束）。 | P1 |
|  | 面试者校验与准入 | 验证面试者能否在未开放/已结束时间进入面试；验证在允许时间窗口内成功进入面试并获取题目。 | P1 |
|  | 语音录制与提交 | 验证面试者逐题语音录制、前端转为音频文件后提交接口；验证音频文件大小限制（≤10MB）；验证第5题提交后状态自动变更为“已结束”。 | P1 |
| 4. AI能力与报告模块 | 问题修改 | 验证面试官在面试未开始前，对AI生成的5道题目进行修改、微调。 | P2 |
|  | AI语音分析 | 验证面试结束后AI完成语音转写（ASR）、语调提取（语速/音调/停顿）并生成转录文本。 | P1 |
|  | 报告生成与展示 | 验证面试官点击“生成报告”后，系统返回包含四维度评分（专业技能、沟通、逻辑、文化）、亮点、风险点、录用建议的结构化报告。 | P1 |
|  | 报告评级与PDF下载 | 验证面试官对报告进行S/A/B/C评级（PUT接口）；验证PDF报告下载功能及内容完整。 | P2 |
| 5. 通讯模块 | 渠道创建 | 验证面试官从意向仓库、面试详情、报告详情页分别创建通讯渠道。验证面试者无法主动创建。 | P2 |
|  | 消息发送与记录 | 验证面试官发送消息、面试者回复的消息传输；验证渠道内历史记录的分页拉取与时间排序。 | P2 |

## 2.2 非功能测试需求

| 类别 | 测试指标项 | 详细需求指标与约束 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能需求 | AI问题与报告生成 | AI生成5道面试问题耗时 < 10秒；AI综合报告生成耗时 < 30秒。 | P1 |
|  | 普通页面响应 | 岗位列表、面试列表等常规页面搜索、筛选操作耗时 < 3秒。 | P2 |
|  | 语音上传稳定性 | 支持模拟并发多用户同时上传语音文件，服务端CPU占用率不异常飙高（< 80%），接口不出现超时崩溃。 | P2 |
| 安全性需求 | 数据安全与加密 | 验证用户密码采用哈希（如bcrypt）存储，严禁明文；验证JWT Token过期后（如86400秒）自动失效。 | P1 |
|  | 接口安全与越权 | 验证SQL注入防护机制；验证面试者无法篡改面试官接口数据（如修改他人面试状态）；验证非登录态操作拦截。 | P1 |
| 兼容性需求 | 浏览器兼容性 | 兼容主流浏览器版本：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 最新版。 | P2 |
|  | 屏幕分辨率适配 | 适配主流桌面分辨率（1920x1080及1366x768），避免布局错乱；支持音频输入设备（麦克风）的调用。 | P2 |
| 易用性需求 | 交互体验与提示 | 操作流程符合互联网产品直觉；表单校验（必填项、字符长度）有明确的用户端提示；面试录音有倒计时或状态提示。 | P3 |

# 3. 测试策略

## 3.1 测试类型

1. 功能测试：目标验证系统是否符合《软件需求规约》及《API接口文档》中的业务描述。采用黑盒测试为主、灰盒测试为辅的方法。测试用例需覆盖核心业务流的正向路径和逆向异常路径，重点测试AI出题逻辑、面试状态流转及语音上传交互。

2. 接口测试：目标验证前后端及AI层接口的数据交互。重点针对登录鉴权（JWT）、分页查询、文件上传（语音/头像）、AI模块调用（出题/语音分析/报告生成）等接口进行自动化或手动验证。

3. 性能测试：目标评估AI服务响应时间。针对“AI生成问题”、“AI生成报告”等耗时较长的内部操作，以及“岗位列表查询”、“登录”等高频操作进行响应时间测试。

4. 安全测试：目标验证系统权限边界。测试不同角色（面试官、面试者）在越权访问他人数据时的拦截情况，以及Token过期、密码加密等基本安全机制。

5. 兼容性测试：目标验证Web端前端功能可用性。在不同浏览器（Chrome、Edge）及操作系统中测试UI渲染和核心交互（如麦克风录音功能）是否正常。

## 3.2 工具

| 工具类型 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 测试管理 | Excel | 测试用例管理、进度记录、缺陷追踪 |
| API测试 | Postman | 后端接口功能验证与自动化回归测试 |
| 性能测试 | JMeter | 模拟多用户并发请求（如登录、上传音频） |
| 浏览器工具 | Edge DevTools | 前端调试、网络请求追踪、页面性能分析 |

## 3.3 测试任务

| 测试阶段 | 测试任务 | 阶段完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 计划制定 | 收集和组织测试信息，明确测试资源与框架 | 《AI面试官测试计划》编写完毕并通过评审 |
| 用例设计 | 为每个测试需求编写测试集，包含正向与逆向用例 | 《AI面试官系统测试用例》制定完成 |
| 执行测试 | 依次执行功能测试、接口测试、性能测试与兼容性测试 | 得出系统测试结果，致命/严重Bug全部修复 |
| 评估测试 | 对每一次测试分析结果进行评估 | 《AI面试官测试分析报告》编写完成并通过 |

# 4. 资源

## 4.1 角色

| 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 陈海平 | 进行管理监督，获取并协调测试资源，确定测试环境，提供技术指导，审核测试报告。 |
| 测试设计员 | 袁诗琦 | 确定测试用例及其优先级，规划实施方案，生成测试计划与测试模型。 |
| 测试员 | 袁诗琦 | 执行具体功能与兼容性测试，记录测试结果与Bug日志，从错误状态中恢复测试环境。 |
| 测试系统管理员 | 康栩源 | 确保测试环境（数据库、后端服务、AI接口）得到管理和维护，授予用户访问权限。 |

## 4.2 系统

### 4.2.1 硬件资源

| 资源类别 | 设备名称/规格 | 用途说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试服务器 | AI后端与应用服务器 | 核心环境：部署后端FastAPI、AI模块（LLM/ASR）、MySQL数据库与前端服务。配置：CPU Intel Core i5/Ryzen 5，RAM 16GB，至少50G可用磁盘空间。 | 1台 |
| 测试客户端 | Win 11 PC | 模拟用户操作环境，执行功能测试与UI测试，支持麦克风录制。配置：8GB RAM，支持主流浏览器。 | 1台 |

### 4.2.2 软件资源

| 资源类别 | 软件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务端环境 | Ubuntu Server / Windows Server | 20.04 LTS / 2019+ | 服务端运行环境 |
| 开发运行环境 | Python | 3.9+ | 后端逻辑与AI模块运行环境 |
|  | Node.js | 16.0+ | 前端构建与运行环境 |
|  | MySQL | 8.0+ | 业务数据存储 |
| 测试客户端环境 | Windows 10 / 11 专业版 |  | 客户端测试环境 |
| 浏览器 | Chrome / Edge / Firefox | 最新稳定版 | 前端功能及兼容性测试 |
| 测试工具 | Postman | v10+ | API接口调试 |
|  | JMeter | 5.5+ | 性能与并发压力测试 |
| 版本控制 | Git | 2.30+ | 测试用例与缺陷清单版本管理 |

## 5. 测试任务安排

根据项目开发进度（构建阶段对应7月13日至7月16日），测试工作于开发进入稳定期后紧密展开。

| 里程碑任务 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 1工作日 | 2026-7-11 | 2026-7-11 | 收集测试信息，完成本测试计划的初稿与定稿。 |
| 设计测试用例 | 1工作日 | 2026-7-11 | 2026-7-12 | 依据需求与接口文档，编写覆盖全模块的测试用例。 |
| 执行测试与联调 | 3工作日 | 2026-7-13 | 2026-7-15 | 伴随前后端联调同步开展黑盒与灰盒测试，记录并追踪缺陷修复。 |
| 编写测试分析报告 | 1工作日 | 2026-7-16 | 2026-7-16 | 汇总测试执行情况、Bug清单分布及最终测试结论。 |

# 6. 可交付工件

## 6.1 测试用例

包含针对系统各功能模块（登录、岗位、面试、AI、报告、通讯）编写的详细测试用例，覆盖所有正向业务流和异常分支流程。

## 6.2 测试日志和缺陷跟踪

1. 测试日志：记录每日测试的进度（执行用例数、覆盖模块）、发现的Bug数量、阻塞情况、环境状态及修复验收记录。

2. 缺陷清单：使用项目组规定的文档或系统记录所有Bug，严格包含步骤重现、预期结果与实际结果、缺陷截图/日志、指派修复人、严重级别（致命/严重/一般/建议）及修复状态。

## 6.3 测试分析报告

包含在最终交付的《AI面试官与人才评估系统 软件测试报告》中。该报告需要基于缺陷清单对Bug的分布模块、类型、严重程度进行统计分析。系统发布准出标准：全部核心业务流程无致命/严重级别缺陷；普通级别缺陷修复率达到100%，或针对极个别无法修复的缺陷已与项目组确认解决方案并记录在案，确保系统如期进行项目结项。