|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. AI面试官与人才评估系统 |
| --- | --- |
| 分 类: VER 使用者: 项目组、主管领导 | 例会纪要 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 人工智能2班9组 撰 写 人（签名）： 袁诗琦、康栩源 完 成 日 期： 2026/07/12 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 会 议 日 期：2026年07月10/12日 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月10日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1402 |
| 主题： AI 面试系统需求梳理、确定开发技术栈、分配项目文档任务 |  |  |  |  |  |
| 主持人：胡博 出席者：陈海平、吕翔宇、袁诗琦、康栩源 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）完整梳理面试官、面试者两端全部业务功能需求，确认系统页面结构； （2）确定项目开发技术栈、开发工具、测试工具、绘图工具； （3）分配各类项目文档编写任务，明确当日与次日工作安排； （4）确定AI能力实现方案：调用第三方RAG大模型API，不自研AI模型； （5）确认系统存储优化方案，取消PDF简历上传，改用表单结构化录入简历信息。 |  | （1）需求梳理：已完成两端全业务需求梳理，确认岗位管理、面试管理、面试报告管理三大核心页面，明确了语音面试核心规则（单次面试 5 道题，单题语音回答限时 30 秒）； （2）技术方案：已确定项目整体技术栈（后端Python、前端Vue），明确开发 / 测试 / 绘图 / 版本管理工具选型，确定舍弃视频面试功能、降低初期开发成本； （3）分工落地：已完成全成员角色与任务分配，明确各成员文档、开发、测试、配置管理核心职责； （4）待完成项：《软件需求规格说明书》《项目开发计划书》《配置管理计划》等核心文档均待当日完成初稿；前端原型图未制作，待需求文档完成后输出，后续组织全员需求评审。 |  | （1）问题 1：PDF 简历解析难度高、大量文件易造成数据库压力。 解决方案：取消 PDF 上传功能，改为面试者在线填写结构化个人信息（学历、工作经历、技能、头像等），系统自动格式化存入数据库。 （2）问题 2：前端语音转文字实现存在性能压力，AI回答分析耗时不确定。 解决方案：采用 Vue 实现前端语音处理，语音文件上传后端，查找开源语音处理工具辅助优化解析速度。 （3）问题 3：用户管理功能繁杂，开发工作量大。 解决方案：简化账号体系，仅保留面试者注册功能，不开发修改密码模块，优先完成核心业务流程。 （4）问题 4：岗位薪资标准化存储、筛选难以统一。 解决方案：薪资不录入数字字段，以文本填写，后台统一划分薪资档位，用于岗位筛选功能。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡博 | 算法工程师 | 软件产品研发中心 | 胡博 | 无 |
| 2 | 陈海平 | 后端工程师/产品经理 | 软件产品研发中心 | 陈海平 | 无 |
| 3 | 吕翔宇 | 前端工程师 | 软件产品研发中心 | 吕翔宇 | 无 |
| 4 | 袁诗琦 | 测试工程师 | 软件产品研发中心 | 袁诗琦 | 无 |
| 5 | 康栩源 | 部署工程师 | 软件产品研发中心 | 康栩源 | 无 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |