|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. AI面试官与人才评估系统 |
| --- | --- |
| 分 类: VER 使用者: 项目组、主管领导 | 例会纪要 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 人工智能2班9组 撰 写 人（签名）： 袁诗琦、康栩源 完 成 日 期： 2026/07/12 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 会 议 日 期：2026年07月10/12日 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月10日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1402 |
| 主题： AI 面试系统需求梳理、确定开发技术栈、分配项目文档任务 |  |  |  |  |  |
| 主持人：胡博 出席者：陈海平、吕翔宇、袁诗琦、康栩源 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）完整梳理面试官、面试者两端全部业务功能需求，确认系统页面结构； （2）确定项目开发技术栈、开发工具、测试工具、绘图工具； （3）分配各类项目文档编写任务，明确当日与次日工作安排； （4）确定AI能力实现方案：调用第三方RAG大模型API，不自研AI模型； （5）确认系统存储优化方案，取消PDF简历上传，改用表单结构化录入简历信息。 |  | （1）需求梳理：已完成两端全业务需求梳理，确认岗位管理、面试管理、面试报告管理三大核心页面，明确了语音面试核心规则（单次面试 5 道题，单题语音回答限时 30 秒）； （2）技术方案：已确定项目整体技术栈（后端Python、前端Vue），明确开发 / 测试 / 绘图 / 版本管理工具选型，确定舍弃视频面试功能、降低初期开发成本； （3）分工落地：已完成全成员角色与任务分配，明确各成员文档、开发、测试、配置管理核心职责； （4）待完成项：《软件需求规格说明书》《项目开发计划书》《配置管理计划》等核心文档均待当日完成初稿；前端原型图未制作，待需求文档完成后输出，后续组织全员需求评审。 |  | （1）问题 1：PDF 简历解析难度高、大量文件易造成数据库压力。 解决方案：取消 PDF 上传功能，改为面试者在线填写结构化个人信息（学历、工作经历、技能、头像等），系统自动格式化存入数据库。 （2）问题 2：前端语音转文字实现存在性能压力，AI回答分析耗时不确定。 解决方案：采用 Vue 实现前端语音处理，语音文件上传后端，查找开源语音处理工具辅助优化解析速度。 （3）问题 3：用户管理功能繁杂，开发工作量大。 解决方案：简化账号体系，仅保留面试者注册功能，不开发修改密码模块，优先完成核心业务流程。 （4）问题 4：岗位薪资标准化存储、筛选难以统一。 解决方案：薪资不录入数字字段，以文本填写，后台统一划分薪资档位，用于岗位筛选功能。 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月12日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1402 |
| 主题： AI 面试系统原型确定、项目文档任务订正 |  |  |  |  |  |
| 主持人：胡博 出席者：陈海平、吕翔宇、袁诗琦、康栩源 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）确定 AI 面试系统的整体原型和页面结构，完成面试官端、面试者端主要功能划分。 （2）梳理岗位管理、意向面试者仓库、面试管理、面试报告和通讯等核心业务流程。 （3）根据软件需求规约和评审意见，修订配置管理计划书及相关项目文档。 （4）统一项目技术栈和数据存储方案，明确采用Vue、Python/FastAPI、MySQL、LangChain、RAG、大语言模型、Qwen-Audi和 librosa。 （5）明确项目成员的文档编写、原型设计、前后端开发、AI功能和测试任务。 |  | （1）已完成 AI 面试系统总体原型确认，初步确定面试官端和面试者端的页面布局及功能入口。 （2）已完成岗位发布、岗位筛选、个人信息维护、岗位报名、意向面试者仓库、面试创建、语音面试、报告生成和通讯等业务流程梳理。（3）已根据需求规约和图片中的问题完成配置管理计划书修订，取消 PDF 简历上传，改为结构化个人信息填写和岗位报名。 （4）已完成项目文档任务重新确认，明确后续进行原型细化、接口设计、数据库设计和功能开发。 |  | （1）问题1：PDF 简历上传和解析实现复杂，文件存储和内容提取会增加系统开发难度。 解决方案：取消 PDF 简历上传功能，改为面试者在线填写学历、工作经验、应届/往届、薪资期望、个人技能、个人经历和头像等结构化个人信息，并将数据直接保存到 MySQL。 （2）问题2：不同文档中的数据库选型表述不一致。 解决方案：项目统一采用 MySQL 存储用户、岗位、个人信息、面试、报告和通讯等业务数据，并同步修改配置管理计划书及相关设计文档。 （3）问题3：AI 面试、语音分析和 RAG 的技术边界描述不够清晰。 解决方案：明确采用 LangChain + RAG + 大语言模型实现岗位匹配、问题生成和报告分析，采Qwen-Audio + librosa 完成语音内容和语调特征分析。 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月16日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1402 |
| 主题： AI 面试系统前端修正、Docker 部署及用户手册任务安排 |  |  |  |  |  |
| 主持人：胡博 出席者：陈海平、吕翔宇、袁诗琦、康栩源 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）根据前后端联调结果修正前端页面，统一接口字段、面试状态和数据展示逻辑。 （2）完成 Docker 部署环境配置，将前端、后端和 MySQL 统一编排，实现项目一键启动和停止。 （3）编写《用户手册》，分别说明面试官和面试者的登录、岗位管理、报名、面试、报告及通讯操作。 （4）检查后端 V1.4、前端 V1.3 与 Docker 发布包的版本一致性，确定最终发布基线。 （5）更新测试计划和接口测试用例，完成部署测试、前后端回归测试及问题跟踪。 |  | （1）已完成前后端主要接口联调，前端答题上传字段已由 audio_file 调整为 media_file，并增加媒体分析状态轮询逻辑。 （2）已完成 Docker Compose 基础配置，实现 MySQL、FastAPI 后端和 Vue 前端的统一编排，支持通过批处理脚本启动和停止系统。 （3）已确定《用户手册》的章节结构和人员分工，由康栩源负责整体整理，吕翔宇补充前端操作流程及页面截图，陈海平补充接口、数据库和部署说明。 （4）已完成前端页面主要功能检查，确认岗位管理、个人信息、面试管理、报告管理和通讯页面可以进入后端联调阶段。 |  | 1）问题1：Docker 发布目录中的后端代码与独立 backend_V1.4 版本不完全一致，可能导致部署后的接口和本地测试结果不同。 解决方案：以 backend_V1.4 为最终后端基线，合并 Dockerfile、数据库迁移脚本和环境配置，重新构建镜像并记录发布版本号。 （2）问题2：部分前端功能与需求规约不一致，例如需求规定单题作答时间为30秒，但前端默认倒计时为90秒。 解决方案：前端统一调整为30秒，后端增加媒体时长校验，并同步修改接口说明、测试计划和用户手册。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡博 | 算法工程师 | 软件产品研发中心 | 胡博 | 无 |
| 2 | 陈海平 | 后端工程师/产品经理 | 软件产品研发中心 | 陈海平 | 无 |
| 3 | 吕翔宇 | 前端工程师 | 软件产品研发中心 | 吕翔宇 | 无 |
| 4 | 袁诗琦 | 测试工程师 | 软件产品研发中心 | 袁诗琦 | 无 |
| 5 | 康栩源 | 部署工程师 | 软件产品研发中心 | 康栩源 | 无 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |